| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 02.11.2023 | № | 543 |
| г. Котельнич |  |  |
| О внесении изменений в постановление администрации городского округа города Котельнича Кировской области от 01.02.2023 № 55 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы на 2023 год «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области» на 2018 - 2025 годы» |  |  |

Администрация города Котельнича ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы на 2023 год «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области» на 
2018 - 2025 годы», (далее – План), утвержденный постановлением администрации городского округа города Котельнича Кировской области от 01.02.2023 № 55, изложив План в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования www. kotelnich-omv.ru.

Глава города    О.В. Исмаилов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Котельнича

от ______________№_________

План

реализации муниципальной программы на 2023 год «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области» на 2018 - 2025 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1. | Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Карачарова Людмила Викторовна, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и благоустройства, заведующий сектором благоустройства |  |  | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 10367,677 10161,36 102,64 103,677 |  |
| 1.1. | Ремонт дворовой территории дома № 29 по ул. Шмидта г. Котельнича Кировской области |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 1121,89706 1099,57128 11,10678 11,219 | Благоустройство двух дворовых территорий |
| 1.2. | Благоустройство дворовой территории дома № 48 по ул. Победы г. Котельнича Кировской области (приобретение МАФ) |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 80,000 78,408 0,792 0,8 |  |
| 1.3. | Устройство освещения дворовой территории дома № 29 по ул. Шмидта г. Котельнича Кировской области |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 43,597 42,72942 0,43161 0,43597 |  |
| 1.4. | Устройство дорожек в сквере «Городской сад» г. Котельнича Кировской области (дорожки № 1,2,3,5, площадка № 4) |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 3422,41727 3354,31109 33,88193 34,22425 | Благоустройство территории сквера «Городской сад» |
| 1.5. | Устройство пешеходной дорожки в сквере «Городской сад» г. Котельнича Кировской области (дорожка № 6) |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 1361,45275 1334,35981 13,47838 13,61456 |  |
| 1.6. | Устройство пешеходной дорожки в сквере «Городской сад» г. Котельнича Кировской области (дорожка №7) |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 1411,06399 1382,98379 13,96953 14,11067 |  |
| 1.7. | Ремонт общественного туалета в сквере «Городской сад» г. Котельнича Кировской области |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 286,712 281,00642 2,83845 2,86713 |  |
| 1.8. | Установка МАФ в сквере «Городской сад» г. Котельнича Кировской области |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 540,00 529,25399 5,346 5,40001 |  |
| 1.9. | Устройство фотозоны в сквере «Городской сад» г. Котельнича Кировской области |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 120,00 117,612 1,188 1,2 |  |
| 1.10. | Ремонт пола и каркаса сцены на танцевальной площадке |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 599,99265 588,05278 5,93993 5,99994 | Благоустройство танцевальной площадки |
| 1.11. | Облицовка фасадов сцены, устройство кровельного покрытия сцены на танцевальной площадке |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 479,94554 470,39461 4,75147 4,79946 |  |
| 1.12. | Устройство бытовки для артистов на танцевальной площадке |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 595,000 583,15949 5,8905 5,95001 |  |
| 1.13. | Ремонт бордюра вокруг танцевальной площадки |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 250,195 245,21611 2,47693 2,50196 |  |
| 1.14 | Организация дополнительного подхода сцены на танцевальной площадке |  | С 01 января по 31 декабря | С 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 15,00 14,7015 0,1485 0,15 |  |
| 1.15 | Перенос щита управления в бытовку |  | С 01 января по 31 декабря | С 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 40,40374 39,59971 0,39999 0,40404 |  |
| 2. | Разработка дизайн - проектов, проектной документации, сметных расчетов и проверка достоверности сметной стоимости |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: бюджет города | 73,0 73,0 | Подготовка документов |
| 3. | Осуществление строительного контроля |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: бюджет города | 100,000 100,000 | Контроль качества и количества выполняемых работ, избежание необоснованного завышения затрат |
| 4. | Проведение рейтингового голосования по выбору благоустраиваемых в 2024 году общественных пространств (территорий) |  | с 1 января по 28 февраля | с 1 января по 28 февраля | ИТОГО: бюджет города | Не требуется | Подготовка и организация проведение рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий |
| 5 | Подготовка и оформление первого, четвертого, пятого разделов конкурсной заявки для участия муниципального образования город Котельнич Кировской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: бюджет города | 1500,00 | Направление заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды |
|  | ИТОГО: |  |  |  | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 12040,677 10161,36 102,64 1776,677 |  |

_______________