увч

|  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29.12.2023 | № | 696 |  |
|  | г. Котельнич |  |  |  |
| О внесении изменений в постановление администрации города Котельнича от 27.12.2022 № 718 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики городского округа города Котельнича Кировской области на 2022 – 2027 годы» на 2023 год» |  |  |  |  |

Администрация города Котельнича ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы на 2023 год «Энергоэффективность и развитие энергетики городского округа города Котельнича Кировской области на 2022 – 2027 годы, утвержденный постановлением администрации города Котельнича от 27.12.2022 № 718 (далее – План), изложив План в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования www.kotelnich-omv.ru.

Глава города    О.В. Исмаилов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Котельнича

от  29.12.2023 № 696

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики

городского округа города Котельнича Кировской области на 2022 – 2027 годы» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финанси-рование (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реали- зации мероп- риятия | окон- чание реали- зации мероп- риятия |  |  |  |
| 1. | Обслуживание наружного освещения улиц города | Холманских Константин Анатольевич, главный специа-лист управления жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры администрации города | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 1194,6 | Поддержание в технически исправном состоянии 92 км линий наружного освещения, 61 пунктов управления и 1644 светильников наружного освещения улиц |
| 2. | Приобретение материалов (электротоваров) |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 395,0 | Приобретение материалов (электротоваров) в необходимом количестве |
| 3. | Оплата потреблённой электроэнергии |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 8546,1 |  |
| 3.1. | Оплата потреблённой электроэнергии |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 3095,3 | Оплата не менее 448 тыс. кВт часов в год потреблённой электроэнергии для нужд наружного освещения улиц города |
| 3.2. | Энергосервисные услуги по муниципальному энергосервисному контракту |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 5450,8 | Оплата экономии электроэнергии по энергосервисному контракту в размере 1045,0 тыс. кВт часов за год |
| 4. | Техническое обслуживание и ремонт ЛЭП, трансформаторных подстанций |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 0 | Поддержание в технически исправном состоянии муниципальных и бесхозяйных линий электропередач и трансформаторных подстанций |
| 5. | Аренда места на опорах воздушных линий электропередачи для размещения светильников уличного освещения (оборудования) |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 210,0 | Размещение светильников уличного освещения (оборудования) на опорах ВЛ-0,4 кВ по улицам Южная, Новая, Парковая, Лермонтова, Дениса Белых и переулку Пролетарский, Победы |
| 6. | Услуги подвижной связи |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 33,0 | Услуги подвижной связи для обеспечения работы системы управления уличным освещением |
| 7. | Подключение к электроснабжению пункта выдачи коньков по адресу: г. Котельнич, ул. Советская, 170 |  | 20 декабря | 31 декабря | Бюджет города | 38,4 | Электроснабжение пункта выдачи коньков по адресу: г. Котельнич, ул. Советская, 170 |
|  | ИТОГО |  |  |  | Бюджет города | 10417,1 |  |

_______________