120

|  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 07.05.2024 | № | 230 |  |
|  | г. Котельнич |  |  |  |
| О внесении изменений в постановление администрации города Котельнича от 29.12.2023 № 697 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики городского округа города Котельнича Кировской области на 2022 – 2027 годы» на 2024 год |  |  |  |  |

Администрация города Котельнича ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы на 2024 год «Энергоэффективность и развитие энергетики городского округа города Котельнича Кировской области на 2022 – 2027 годы», утвержденный постановлением администрации города Котельнича от 29.12.2023 № 697 (далее – План), изложив План в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования www.kotelnich-omv.ru.

Глава города   О.В. Исмаилов

Приложение

к постановлению администрации

города Котельнича

от  07.05.2024 № 230

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики

городского округа города Котельнича Кировской области на 2022 – 2027 годы»

на 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финанси-рование (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации меропри-ятия | окончание реализации меропри-ятия |  |  |  |
| 1. | Ремонт и обслуживание наружного освещения улиц города, в том числе: | Холманских Константин Анатольевич, главный специа-лист управления жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры администрации города | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 1861,4 | Поддержание в технически исправном состоянии существующих линий наружного освещения, пунктов управления, светильников наружного освещения улиц, увеличение уровня освещенности отдельных участков |
| 1.1. | Обслуживание наружного освещения улиц города |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 1397,61 | Поддержание в технически исправном состоянии 92 км линий наружного освещения, 61 пунктов управления и 1644 светильников наружного освещения улиц |
| 1.2. | Монтаж уличного освещения по ул. Белорецкая в г. Котельниче |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 169,4 | Увеличение уровня освещенности ул. Белорецкая. Установка не менее 7 светильников. |
| 1.3. | Установка светильника по ул. Серова |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 17,0 | Увеличение уровня освещенности ул. Серова. Установка 1 светильника |
| 1.4. | Устройство уличного освещения по пер. Яранский |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 75,0 | Увеличение уровня освещенности пер. Яранский. Установка не менее 2 светильников |
| 1.5. | Устройство освещения по ул. Зевахина |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 100,0 | Увеличение уровня освещенности ул. Зевахина. Установка не менее 3 светильников |
| 1.6. | Выполнение проектно-изыскательских работ на устройство наружного освещения по ул. Тургенева (от ул. Даровская до ул. Дениса Белых) в г. Котельниче |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 49,65 | Получение проектной документации на устройство наружного освещения по ул. Тургенева (от ул. Даровская до ул. Дениса Белых) в г. Котельниче |
| 1.7. | Выполнение проектно-изыскательских работ на устройство наружного освещения по ул. Труда (от дома № 20 до дома № 44) в г. Котельниче |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 52,74 | Получение проектной документации на устройство наружного освещения по ул. Труда (от дома № 20 до дома № 44) в г. Котельниче |
| 2. | Приобретение материалов (электротоваров) |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 200,0 | Приобретение материалов (электротоваров) в необходимом количестве |
| 3. | Оплата потреблённой электроэнергии |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 3160,0 | Оплата не менее 448 тыс. кВт часов в год потреблённой электроэнергии для нужд наружного освещения улиц города |
| 4. | Техническое обслуживание и ремонт ЛЭП, трансформаторных подстанций |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 50,0 | Поддержание в технически исправном состоянии муниципальных и бесхозяйных линий электропередач и трансформаторных подстанций |
| 5. | Аренда места на опорах воздушных линий электропередачи для размещения светильников уличного освещения (оборудования) |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 210,0 | Размещение светильников уличного освещения (оборудования) на опорах ВЛ-0,4 кВ по улицам Южная, Новая, Парковая, Лермонтова, Дениса Белых и переулку Пролетарский, Победы |
| 6. | Технологическое присоединение к электрическим сетям, переоформление (оформление) документов о технологическом присоединении |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 140,0 | Получение документов о технологическом присоединении наружного (уличного) освещения по ул. Белорецкая, ул. Зевахина |
| 7. | Услуги подвижной связи |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 33,0 | Услуги подвижной связи для обеспечения работы системы управления уличным освещением |
|  | ИТОГО |  |  |  | Бюджет города | 5654,4 |  |

_____________