| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 06.06.2024 | № | 296 |
| г. Котельнич |  |  |
| О внесении изменений в постановление администрации городского округа города Котельнича Кировской области от 29.02.2024 № 109 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы на 2024 год «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области» на 2018 - 2025 годы» |  |  |

Администрация города Котельнича ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы на 2024 год «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области» на 
2018 – 2025 годы» (далее – План), утвержденный постановлением администрации городского округа города Котельнича Кировской области от 29.02.2024 № 109, изложив План в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования www. kotelnich-omv.ru.

Глава города    О.В. Исмаилов

Приложение

к постановлению администрации

города Котельнича

от 06.06.2024 № 296

План

реализации муниципальной программы на 2024 год «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области» на 2018 - 2025 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1. | Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство дворовых и общественных территорий) | Первый заместитель главы администрации города, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и благоустройства |  |  | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 9356,1 9169,8 92,7 93,6 |  |
| 1.1. | Ремонт дворовой территории дома № 159 по ул. Советской г. Котельнича Кировской области |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 1369,60998 1342,3437 13,57012 13,69616 | Благоустройство двух дворовых территорий |
| 1.2. | Ремонт дворовой территории дома № 115 по ул. Советской г. Котельнича Кировской области |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 1325,5893 1299,19939 13,13396 13,25595 |  |
| 1.3. | Устройство освещения дворовой территории дома № 115 по ул. Советской г. Котельнича Кировской области |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 38,192 37,43168 0,37840 0,38192 |  |
| 1.4. | Ремонт площадки для аттракционов в сквере «Городской сад» г. Котельнича Кировской области |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 1159,89326 1136,80204 11,49224 11,59898 | Благоустройство территории сквера «Городской сад» |
| 1.5. | Благоустройство зоны отдыха и игр в сквере «Городской сад» г. Котельнича Кировской области |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 1429,70824 1401,24553 14,16557 14,29714 |  |
| 1.6. | Установка МАФ в сквере «Городской сад» г. Котельнича Кировской области |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 210,0 205,81931 2,08068 2,10001 |  |
| 1.7. | Демонтаж клумбы с доской почета в сквере «Городской сад» г. Котельнича Кировской области |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 35,0 34,30322 0,34678 0,35 |  |
| 1.8. | Устройство подхода к бытовке в сквере «Городской сад» г. Котельнича Кировской области |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 29,69764 29,1064 0,29426 0,29698 |  |
| 1.9. | Ремонт дорожек в сквере у памятника В.И. Ленину г. Котельнича Кировской области |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 1484,17592 1454,62886 14,70524 14,84182 | Благоустройство территории сквера у памятника В.И. Ленину |
| 1.10. | Ремонт наружного освещения в сквере у памятника В.И. Ленину г. Котельнича Кировской области |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 541,26483 530,4893 5,36286 5,41267 |  |
| 1.11. | Установка МАФ в сквере у памятника В.И. Ленину г. Котельнича Кировской области |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 194,0 190,13784 1,92215 1,94001 |  |
| 1.12. | Корчевка и спил пней в сквере у памятника В.И. Ленину г. Котельнича Кировской области |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 140,0 137,21287 1,38712 1,40001 |  |
| 1.13. | Устройство бордюра в сквере у памятника В.И. Ленину г. Котельнича Кировской области |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 510,97821 500,80563 5,06278 5,1098 |  |
| 1.14. | Устройство газона в сквере у памятника В.И. Ленину г. Котельнича Кировской области |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 599,0 587,07508 5,9349 5,99002 |  |
| 1.15. | Поставка МАФ |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 58,5 57,33538 0,57962 0,585 |  |
| 1.16. | Приобретение МАФ (стенды с видами города в советский период) |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 73,576 72,11183 0,72841 0,73576 |  |
| 1.17 | Установка стендов с видами города в советский период в сквере у памятника В.И. Ленина |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 156,91462 153,75194 1,55491 1,60777 |  |
| 2. | Разработка дизайн - проектов, проектной документации, сметных расчетов и проверка достоверности сметной стоимости |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: бюджет города | 38,0 38,0 | Подготовка документов |
| 3. | Осуществление строительного контроля |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: бюджет города | 142,0 142,0 | Контроль качества и количества выполняемых работ, избежание необоснованного завышения затрат |
| 4. | Проведение рейтингового голосования по выбору благоустраиваемых в 2025 году общественных пространств (территорий) |  | с 1 января по 28 февраля | с 1 января по 28 февраля | ИТОГО: бюджет города | Не требуется | Подготовка и организация проведение рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий |
| 5 | Расходы на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды |  | с 01 января по 31 декабря | с 01 января по 31 декабря | ИТОГО: бюджет города | 600,00 600,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 10136,1 9169,8 92,7 873,6 |  |

_______________