увч

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |
| 03.09.2024 | № | 412 |
| г. Котельнич | | |
| **О внесении изменений в постановление администрации города Котельнича от 11.01.2024 № 10 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы на 2024 год «Сохранение и развитие  улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания населения городского округа города Котельнича Кировской области»  на 2022**–**2027 годы»** | | |

Администрация города Котельнича ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы на 2024 год «Сохранение и развитие улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания населения городского округа города Котельнича Кировской области» на 2022–2027 годы» в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования [www.kotelnich-omv.ru](http://www.kotelnich-omv.ru).

Глава города О.В. Исмаилов

Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

города Котельнича

от 03.09.2024 № 412

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания населения городского округа города Котельнича Кировской области**

**на 2022–2027 годы» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность, Ф.И.О) | Срок реализации мероприятия | | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |
| **1.** | **Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием** | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и благоустройства, заведующий сектором благоустройства Карачарова Л.В. |  |  | **ИТОГО** | **30 331,0** |  |
| **Областной бюджет** | **30 207,0** |
| **Бюджет**  **города** | **124,0** |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги по улице Карла Маркса в г. Котельниче | С момента заключения контракта | 01 октября | Областной бюджет | 13 962,026 | Ремонт автомобильной дороги по улице Карла Маркса в  г. Котельниче (от  ул. Октябрьская до ул. Базовая) |
| Бюджет города | 14,02383 |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги по улице Советская (от улицы Ленина до улицы Кирова) в городе Котельниче | С момента заключения контракта | 01 октября | Областной бюджет | 10 275,0 | Ремонт автомобильной дороги по улице Советская (от улицы Ленина до улицы Кирова) в городе Котельниче |
| Бюджет города | 104,0 |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Труда г. Котельнича | С момента заключения контракта | 01 октября | Областной бюджет | 5 969,974 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Труда г. Котельнича (от  ул. Нововокзальная до дома № 70 по ул. Труда) |
| Бюджет города | 5,97617 |
| **2.** | **Содержание улично-дорожной сети** |  |  | **ИТОГО** | **29 626,0** |  |
| **Областной**  **бюджет** | **27 500,0** |
| **Бюджет города** | **2 126,0** |
| 2.1. | Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог (ямочный ремонт) | С момента заключения контракта | 01 сентября | Бюджет города | 0,0 | Поддержание проезжей части дорог в соответствии с ГОСТ |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | С момента заключения контракта | 31 декабря | Областной бюджет | 27 500,0 | Осуществление содержания улично-дорожной сети города в соответствии с ГОСТ |
| Бюджет города | 278,0 |
| 2.3. | Содержание тротуаров | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 1 177,732 | Осуществление содержания тротуаров и общественных пространств в соответствии с ГОСТ |
| 2.4. | Содержание автомобильных дорог (левобережная часть) | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 100,0 | Поддержание проезжей части дорог в соответствии с ГОСТ |
| 2.5. | Содержание существующих и установка новых дорожных знаков | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 0,0 | Установка и содержание дорожных знаков в соответствии с ГОСТ |
| 2.6. | Ремонт и содержание светофорных объектов | 01 января | 31 декабря | Бюджет города | 60,0 | Поддержание в технически исправном состоянии двух светофорных объектов |
| 2.7. | Составление и проверка сметных расчетов по ремонту и содержанию дорожного хозяйства | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 50,0 | Получение сметного расчета для дальнейшего заключения контракта |
| 2.8. | Осуществление строительного контроля (технического надзора) по ремонту проезжей части дорог и тротуаров | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 50,0 | Осуществление контроля по ремонту проезжей части дорог и тротуаров специализированной организацией |
| 2.9. | Регулировка высотного положения крышек колодцев | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 0,0 |  |
| 2.10. | Ремонт автопавильона по  ул. Чапаева города Котельнича Кировской области | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 83,668 | Ремонт автобусного павильона по ул. Чапаева г. Котельнича Кировской области |
| 2.11. | Мероприятия по приведению остановочных пунктов в соответствии с требованиями законодательства | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 206,6 | Приведение остановочных пунктов в соответствии с требованиями законодательства |
| 2.12. | Устройство пешеходных ограждений по ул. Карла Маркса в г. Котельниче Кировской области | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 120,0 |  |
| **3.** | **Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (Организация и проведение детских мероприятий по ПДД и БДД)** |  |  | **Бюджет города** | **10,0** | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
| **4.** | **Организация транспортного обслуживания населения** |  |  | **ИТОГО** | **9 379,14** |  |
| **Областной бюджет** | **5 233,0** |
| **Бюджет города** | **4 146,14** |
| 4.1. | Обустройство и содержание ледовой переправы через реку Вятка | МКУ «Речная переправа  г. Котельнича» |  | 01 апреля | Бюджет города | 576,94 | Организация транспортной доступности заречной части города Котельнича (в зимний период) |
| 4.2. | Организация речных пассажирских перевозок | 01 января | 31 декабря | Бюджет  города | 2 407,0 |  |
| 4.3. | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | Администрация города | С момента заключения контракта | 31 декабря | Областной бюджет | 5 233,0 |  |
| 4.4. | Мероприятия по возмещению недополученных доходов, связанных с оказанием дополнительных мер поддержки членам семей участников специальной военной операции | Администрация города |  | 31 декабря | Бюджет города | 1 162,2 |  |
|  | | | | | **ИТОГО** | **69 346,14** |  |
| **Областной бюджет** | **62 940,0** |
| **Бюджет города** | **6 406,14** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_