

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 13.09.2024 | №  | 445 |
| г. Котельнич |
| **О внесении изменений в постановление администрации города Котельнича от 26.12.2023 № 675 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы на 2024 год«Благоустройство на территории городского округа города КотельничаКировской области» на 2022** – **2027 годы»** |

Администрация города Котельнича ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы на 2024 год «Благоустройство на территории городского округа города КотельничаКировской области» на 2022 – 2027 годы», утвержденный постановлением администрации города Котельнича от 26.12.2023№ 675 (далее – План), изложив План в новой редакциисогласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования [www.kotelnich-omv.ru](http://www.kotelnich-omv.ru).

Глава города О.В. Исмаилов

Разослать: каб. № 1, 22, бухгалтерия, управление финансов, сайт

Приложение

к постановлению администрации города Котельнича

от 13.09.2024 № 445

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы на 2024 год «Благоустройство на территории**

**городского округа города Котельнича Кировской области» на 2022 –2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Срок реализации мероприятий | Источникифинансирования | Финансирование(тыс. рублей) | Ожидаемыйрезультат реализациимероприятия муниципальной программы(краткое описание)  |
| Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий |
|  |  |  |
| **1.** | **Озеленение территории города** | Карачарова Людмила Викторовна,заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры иблагоустройства, заведующий сектором благоустройства**,** МКУ «ЭХС ОМСУ г. Котельнича» |  |  | **Бюджет города** | **1144,2** |  |
| 1.1. | Скашивание травы с улиц и скверов города | С момента заключения контракта | 15 октября  | Бюджет города | 594,2 | Скашивание травы 3 раза на территории города |
| 1.2. | Устройство клумб (рассада) *(МКУ«ЭХС ОМСУ г. Котельнича»)* | С момента заключения контракта | 01 июля  | Бюджет города | 120,0 | Оформление клумб на территории города |
| 1.3. | Уборка аварийных деревьев с улиц города | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 430,0 | Уборка 26 аварийных деревьев |
| **2.** | **Организация санитарной уборки города (ликвидация и вывоз несанкционированных свалок)** | **С момента заключения контракта** | **31 декабря** | **Бюджет города** | **540,0** | **Сбор и удаление (вывоз) мусора с несанкционированных свалок с улиц города, уборка поваленных деревьев наулицахгорода** |
| **3.** | **Содержание общественных пространств** | **С момента заключения контракта** | **31 декабря** | **Бюджет города** | **1637,7** | **Содержание общественных пространств в надлежащем состоянии** |
| **4.** | **Прочие мероприятия по благоустройству города**  |  |  | **Бюджет города** | **109,43** |  |
| 4.1. | Составление и проверка проектно-сметной документации | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 20,73 | Получение сметного расчета для дальнейшего заключения контракта |
| 4.2. | Противоклещевая обработка кладбищ, скверов города | 15 апреля | 20 мая | Бюджет города | 85,0 | Обрабатывание общественных территорийгорода от клещей (акарицидная обработка) |
| 4.3. | Аренда земельного участка для мемориального комплекса в память умерших гражданах СССР, эвакуированных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годы | 01 января | 31 декабря | Бюджет города | 3,7 | Аренда земельного участка для благоустройства территории |
| **5.** | **Содержание городского фонтана (водоснабжение, консервация, расконсервация, настройка, оформление)** | **С момента заключения контракта** | **15 октября** | **Бюджет****города** | **180,5** | **Для украшения общественного пространства города** |
| **6.** | **Устройство контейнерных площадок** |  | **С момента заключения контракта** | **01 ноября** | **Бюджет****города** | **134,0** | **Исполнение полномочий МО городской округ г. Котельнич Кировской области в соответствии с действующим законодательством. Соблюдение санитарных норм по сбору ТКО на территории города** |
| **7.** | **Содержание детского игрового и спортивного оборудования** |  | **С момента заключения контракта** | **01 ноября** | **Бюджет****города** | **60,0** | **Содержание детского игрового и спортивного оборудования в надлежащем состоянии** |
| **8.** | **Обустройство площадки для выгула домашних животных** |  | **С момента заключения контракта** | **01 августа** | **Бюджет****города** | **100,0** |  |
| **9.** | **Обследование мелиоративного состояния объекта «Расчистка водоотводной канавы от ул. Школьная до ул. Герцена в г. Котельниче, протяженностью 550 метров»** |  | **С момента заключения контракта** |  | **Бюджет****города** | **19,27** |  |
| **10.** | **Организация массового катания на коньках (содержание хоккейной коробки)** | **МКУ «ЭХС ОМСУ г. Котельнича»** | **С момента заключения контракта** | **15 марта** | **Бюджет****города** | **200,0** | **Для организации активного отдыха граждан города**  |
| **11.** | **Организация и содержание мест захоронения** | **МКУ «ЭХС ОМСУ г. Котельнича»** | **01 января** | **31 декабря** | **Бюджет города** | **1695,2** | **Содержание мест захоронения в надлежащем состоянии (9,9 тыс.м2 площадь участков для погребения, 22,8 тыс.м2 прибираемая площадь внутрикладбищенских дорог)** |
| **12.** | **Содержание контейнерных площадок для сбора ТКО** |  | **С момента заключения контракта** | **31 декабря** | **Бюджет города** | **782,0** | **Исполнение полномочий МО городской округ г. Котельнич Кировской области в соответствии с действующим законодательством.Соблюдение санитарных норм по сбору ТКО на территории города** |
| **13.** | **Выполнение проектных работ по подготовке сметной документации по объекту: «Расчистка водоотводной канавы от ул. Школьная до ул. Герцена в г. Котельниче»** |  | **С момента заключения контракта** | **31 декабря** | **Бюджет города** | **119,67** |  |
|  **ИТОГО (Бюджет города)** | **6721,97** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_