|  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 28.12.2024 | № | 673 |
|  | г. Котельнич |  |  |
| Об утверждении плана реализации муниципальной программы на 2025 год «Благоустройство на территории городского округа города Котельнича Кировской области» на 2022 – 2027 годы» |  |  |  |

Администрация города Котельнича ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы на 2025 год «Благоустройство на территории городского округа города Котельнича Кировской области» на 2022 – 2027 годы» согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования www.kotelnich-omv.ru.

Глава города    О.В. Исмаилов

СОГЛАСОВАНО

Разослать: каб. № 1, 22, бухгалтерия, управление финансов, сайт

Приложение

к постановлению администрации города Котельнича

от 28.12.2024 № 673

ПЛАН

реализации муниципальной программы на 2025 год «Благоустройство на территории

городского округа города Котельнича Кировской области» на 2022 – 2027 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Срок реализации мероприятий |  | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий |  |  |  |
| 1. | Озеленение территории города | Карачарова Людмила Викторовна, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и благоустройства, заведующий сектором благоустройства, МКУ «ЭХС ОМСУ г. Котельнича» |  |  | Бюджет города | 1 120,0 |  |
| 1.1. | Скашивание травы с улиц и скверов города |  | С момента заключения контракта | 15 октября | Бюджет города | 700,0 | Скашивание травы 3 раза на территории города |
| 1.2. | Устройство клумб (рассада) (МКУ «ЭХС ОМСУ г. Котельнича») |  | С момента заключения контракта | 01 июля | Бюджет города | 120,0 | Оформление клумб на территории города |
| 1.3. | Уборка аварийных деревьев с улиц города |  | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 300,0 | Уборка 10-12 аварийных деревьев |
| 2. | Организация санитарной уборки города (ликвидация и вывоз несанкционированных свалок) |  | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 600,0 | Сбор и удаление (вывоз) мусора с несанкционированных свалок с улиц города, уборка поваленных деревьев на улицах города |
| 3. | Содержание общественных пространств |  | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 2 000,0 | Содержание общественных пространств в надлежащем состоянии |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству города |  |  |  | Бюджет города | 134,0 |  |
| 4.1. | Составление и проверка проектно-сметной документации |  | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 40,0 | Получение сметного расчета для дальнейшего заключения контракта |
| 4.2. | Противоклещевая обработка кладбищ, скверов города |  | 15 апреля | 20 мая | Бюджет города | 90,0 | Обрабатывание общественных территорий города |
| 4.3. | Аренда земельного участка для мемориального комплекса в память умерших гражданах СССР, эвакуированных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годы |  | 01 января | 31 декабря | Бюджет города | 4,0 | Аренда земельного участка для благоустройства территории |
| 5. | Содержание городского фонтана (водоснабжение, консервация, расконсервация, настройка, оформление) |  | С момента заключения контракта | 15 октября | Бюджет города | 190,0 | Для украшения общественного пространства города |
| 6. | Устройство контейнерных площадок |  | С момента заключения контракта | 01 ноября | Бюджет города | 0,0 | Исполнение полномочий МО городской округ г. Котельнич Кировской области в соответствии с действующим законодательством. Соблюдение санитарных норм по сбору ТКО на территории города |
| 7. | Создание мест (площадок) накопления ТКО |  | С момента заключения контракта | 31 декабря | Областной бюджет | 6 214,8 | Исполнение полномочий МО городской округ г. Котельнич Кировской области в соответствии с действующим законодательством в области обращения с ТКО |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 327,1 |  |
| 8. | Ремонт (замена) МАФ в общественных пространствах, в т.ч. игрового и спортивного оборудования |  | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 100,0 | Поддержание малых архитектурных форм (в том числе игрового и спортивного оборудования) в надлежащем состоянии |
| 9. | Организация и содержание мест захоронения | МКУ «ЭХС ОМСУ г. Котельнича» | 01 января | 31 декабря | Бюджет города | 1 544,2 | Содержание мест захоронения в надлежащем состоянии (9,9 тыс. м2 площадь участков для погребения, 22,8 тыс. м2 прибираемая площадь внутрикладбищенских дорог) |
| ИТОГО Бюджет города Областной бюджет |  |  |  |  |  | 12 230,1 6 015,3 6 214,8 |  |

_____________