| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.12.2024 | № | 675 |
| г. Котельнич |  |  |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы на 2025 год «Территориальное развитие муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области» на 2022 – 2027 годы»

Администрация города Котельнича ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы на 2025 год «Территориальное развитие муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области» на 2022 – 2027 годы согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования www. kotelnich-omv.ru.

# Глава города           О.В. Исмаилов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Котельнича

от 28.12.2024 № 675

ПЛАН

реализации муниципальной программы на 2025 год «Территориальное развитие муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области» на 2022 – 2027 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок реализации мероприятий |  | Источники финансирования | Финанси-рование (тыс.руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализа-ции мероприятий | Окончание реализации меропри-ятий |  |  |  |
|  | «Территориальное развитие муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области» на 2022 – 2027 годы | Наймушина М.В. заведующий отделом архитектуры и строительства | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Всего бюджет города | 300,0 |  |
| 1. | Внесение изменений в градостроительную документацию (генеральный план города, правила землепользования и застройки города, документация по планировке территории) |  | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | бюджет города | 250,0 | Соблюдение основных принципов законодательства о градостроительной деятельности по подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования |
| 2. | Внесение изменений в генеральный план города (описание границ населенного пункта г. Котельнич Кировской области) |  | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | бюджет города | 50,0 | Соблюдение основных принципов законодательства о градостроительной деятельности по подготовке документов территориального планирования |

________________